Bàn dao công việc mảng code mechanic

1.	CÔNG CỤ PHÁT TRIỂN	2

2.	CẤU TRÚC TEAM	2

3.	QUY TRÌNH BÁO CÁO NCKH	3

4.	ĐỊNH HƯỚNG NCKH - KHÔNG TỰ Ý THAY ĐỔI	4

5.	THIẾT KẾ THỰC NGHIỆM NCKH	4

6.	HỆ THỐNG TASK AUDIT A/B/C/D	5

7.	PRIORITY BAN ĐẦU	8

8.	NHỮNG TASK ĐÃ HOÀN THÀNH	8

9.	CÁC TASK A — playable_adel.gd	9

10.	CÁC TASK B — campfire.gd	10

11.	CÁC TASK C — TOÀN PROJECT	10

12.	D1 — STATS COMPONENT	10

13.	D1 — KIẾN TRÚC THỰC TẾ	11

14.	D1 — CÁC GIAI ĐOẠN ĐÃ HOÀN THÀNH	11

15.	D1 — PUBLIC API COMPATIBILITY	12

16.	D1 — SIGNAL ARCHITECTURE	12

17.	D1 — ĐÃ HOÀN THIỆN 100%	13

18.	A15 — TASK KIẾN TRÚC LỚN	13

19.	CÁCH HIỂU ĐÚNG VỀ D1 VÀ A15	13

20.	WORKFLOW VỚI CLINE	14

21.	QUY TẮC KHI TIẾP TỤC REFactor	15

22.	NGUYÊN TẮC NGUỒN THÔNG TIN	15

23.	TRẠNG THÁI BÀN GIAO	16

# CÔNG CỤ PHÁT TRIỂN

- VS Code

- Cline

- DeepSeek API

- GitHub / GitHub Desktop

- Godot 4.x

Git workflow hiện tại:

Làm việc local → kiểm tra/test → GitHub Desktop → commit/push.

Không cần chuyển sang GitHub Remote trong VS Code nếu workflow hiện tại vẫn đáp ứng.

# CẤU TRÚC TEAM

Kreide Koi: Phụ trách rộng:

- Gameplay design

- UI/UX

- Animation

- Illustration / Art

- Lore / Story

- SFX / VFX / BGM

- Testing

- Điều phối project

- Hỗ trợ/mentor thành viên mới

- Nắm tổng thể kiến trúc và tiến độ project

Mẹo bánh: Chuyên sâu:

- Code

- Gameplay mechanics

- Architecture

- Debugging

- Refactoring

- Testing

Phanh: Thành viên mới phụ trách:

- AI-related work

- Enemy AI

- Boss AI

Nếu Phanh đi sâu vào phần technical/architecture, Mẹo Bánh bắt buộc phải tham gia hỗ trợ.

Mánh: Thành viên mới phụ trách:

- Artbook

- Tổng hợp lore/story

- Hỗ trợ Kreide Koi về lore

- Illustration

Koi đang đóng vai trò mentor và cung cấp context dự án.

# QUY TRÌNH BÁO CÁO NCKH

Workflow hiện tại:

Mẹo Bánh tạo file kỹ thuật chi tiết đã làm gì, sửa gì, test gì.

Koi đối chiếu với báo cáo tuần trước để xác định: vấn đề, trở ngại, tiến độ.

Phanh chuyển nội dung thành văn phong NCKH và tổng hợp.

Team họp vào 14h35-14h40 thứ 6 hàng tuần.

Koi viết kế hoạch tuần tiếp theo dựa trên nội dung họp.

Hoàn thiện Báo cáo tuần và gửi giảng viên.

Mánh về sau tổng hợp weekly reports thành báo cáo lớn.

Nguyên tắc:

Bản ghi thô phải được giữ lại, để truy ngược được khi gặp sai sót.

Báo cáo dự án  → Báo cáo tuần→ Tài liệu chuyên môn → Commit / Code

# ĐỊNH HƯỚNG NCKH - KHÔNG TỰ Ý THAY ĐỔI

Định hướng đề tài:

“Phát triển Game 2D Kể chuyện dựa trên Godot Engine”

ĐỀ TÀI ĐÃ ĐƯỢC THAY ĐỔI Ở TUẦN 4, NHỮNG MỤC KẾ TIẾP SẼ KHÔNG CÒN ĐÚNG VỚI NGHIÊN CỨU HIỆN TẠI, CHƯA TIẾN HÀNH SỬA TÀI LIỆU NÀY, ĐỌC ĐỀ CƯƠNG VÀ BÁO CÁO TỪ TUẦN 4 TRỞ ĐI ĐỂ BIẾT THÊM CHI TIẾT.

Câu hỏi nghiên cứu:

“Kiến trúc thành phần kết hợp máy trạng thái phân cấp có giảm mức độ liên kết và chi phí thay đổi các khả năng của nhân vật so với máy trạng thái nguyên khối mà vẫn đáp ứng yêu cầu hiệu năng thời gian thực hay không?”

# THIẾT KẾ THỰC NGHIỆM NCKH

Cần xây dựng hai phiên bản có cùng scenario:

Control

Monolithic FSM

Ví dụ: movement, jump, attack, damage, heal, state transitions được tập trung trong một script lớn.

Proposed

Component-based + HFSM + Signals

Các trách nhiệm được tách thành component hoặc state hierarchy.

Các thay đổi cần đo

Thực hiện cùng loại change request trên hai kiến trúc: thêm, xóa, thay thế ability.

Chỉ số cần đo

- Change cost

- Performance overhead

Tiêu chí hiệu năng ban đầu có thể sử dụng:

- overhead ≤ 5%

- p95 frame time < 16.67 ms ở mục tiêu 60 FPS

Lưu ý: Đây là tiêu chí ban đầu; kết quả thực nghiệm thực tế phải được đo và giải thích, không được coi con số này là kết quả đã đạt.

Stagger Threshold

Cần log:

state sequence → expected state sequence

cho từng attack scenario để kiểm tra behavior.

# HỆ THỐNG TASK AUDIT A/B/C/D

Một đợt audit kỹ thuật ban đầu đã chia thành 4 đầu việc quan trọng với số hiệu theo sau là công việc tương ứng:

- A1–A17: vấn đề trong playable_adel.gd

| Mã | Vị trí | Mức | Nội dung cần sửa |
| --- | --- | --- | --- |
| A1 | Dòng 28 | Cao | const ANIM_JUMP_START := " jump_start" thừa khoảng trắng ở đầu tên animation. Nếu AnimationPlayer đặt tên jump_start, lệnh play(ANIM_JUMP_START, 0.05) (dòng 491) sẽ fail. → Sửa thành "jump_start" |
| A2 | Dòng 349–359 | Cao | Mã chết_trong _find_hud(): dòng 355–359 nằm sau return ở dòng 353 (là thân hàm`_update_facing bị dán nhầm). → Xóa 5 dòng |
| A3 | Dòng 97–98 và 274–280 | Cao | Xung đột input interact: Player chơi anim "loot" khi bấm F mà không set_input_as_handled(), trùng với campfire.gd:90. Thêm nữa play_pickup_animation() không kiểm tra is_resting/is_locked__ → bấm F lúc đang nghỉ sẽ chồng anim. → Thêm guard + thứ tự ưu tiên |
| A4 | Dòng 378 và 573–579 | TB | _ghost_trail_loop(0.1) nhưng interval = 0.5 → vòng lặp chỉ chạy 1 lần, spawn đúng 1 bóng thay vì tạo dải trail. → Giảm interval hoặc dùng duration = dash_time |
| A5 | Dòng 290 và 124–133 | TB | velocity.x = facing_direction * 150.0 (lunge khi đánh) bị triệt tiêu ngay bởi nhánh is_locked or not can_move dùng move_toward(..., 0, GROUND_FRICTION * delta). → Cần cơ chế giữ đà lunge |
| A6 | Dòng 584, 588 | Thấp | Comment rác còn sót: # <-- Bắt buộc phải bắt đầu bằng if, # <-- Đổi thành elif → xóa |
| A7 | Dòng 581–582 | Thấp | Comment #hàm tín hiệu bị lặp 2 lần → xóa 1 |
| A8 | Dòng 349–353 | TB | _find_hud() gọi find_child("hud", true, false) đệ quy mỗi lần gọi (trong take_damage, get_damage_dealt _multiplier, get_attack_speed_multiplier, _get_move_ speed_multiplier) → cache vào biến member/ @onready |
| A9 | Dòng 231 | Thấp | enter_rest(_world_position: Vector2, face_left) tham số _world_position không dùng (campfire truyền Vector2.ZERO) → bỏ tham số |
| A10 | Dòng 101–115 | Thấp | Logic is_stunned / is_touched_enemy bị lặp 2 nhánh (dòng 101 rồi 111) → gộp lại |
| A11 | Dòng 610 | Thấp | create_timer(0.4).timeout.connect(_reset_combo) thiếu CONNECT_ONE_SHOT (không thống nhất với dòng 344/620) |
| A12 | Dòng 369–398 | TB | _perform_dash() dùng await → rủi ro coroutine treo/không hoàn tất nếu node bị queue_free() (chết/chuyển scene) giữa chừng → cần guard is_instance_valid() |
| A13 | Dòng 385, 290, 82, 121, 610, 378 | Thấp | Magic numbers: WALK_SPEED * 20, 150.0, 0.3, 0.3, 0.4, 0.1 → đưa thành const có tên |
| A14 | Dòng 191–198 | TB | get_slide_collision_count() loop: hardcode take_damage(1, ...), và trộn giữa group "Enemy" với ENEMY_COLLISION_LAYER := 3 → thống nhất 1 cơ chế |
| A15 | Toàn file | Cao (kiến trúc) | God Class + Monolithic FSM: 30+ biến cờ trạng thái (`is_resting`, `is_locked`, `is_stunned`, `is_dodging`, `is_jump_attacking`, `is_skidding`…) → tách HFSM / Component (`Locomotion`, `Combat`, `DamageReceiver`, `AnimationController`) |
| A16 | Dòng 545–571 | Cao (hiệu năng) | _spawn_ghost_trail() tạo/hủy Node2D + nhiều Sprite2D mỗi lần→ Object Poolingđể tránh GC spike |
| A17 | Dòng 113–114, 167–168, 330–331 (campfire) | TB | Coupling bằng chuỗi tên method (`enter_rest`, `exit_rest`, `play_rest_animation`) → dùng signal/group/interface |

- B1–B6: vấn đề trong campfire.gd

| Mã | Vị trí | Mức | Nội dung cần sửa |
| --- | --- | --- | --- |
| B1 | Dòng 65–83 và 185–205 | Cao | Polling dư thừa: _find_nearby_candidate() duyệt DFS toàn bộ Scene Tree mỗi physics frame (60 Hz) cho mỗi campfire khi player không ở trong tầm — trong khi `body_entered`/`body_exited` đã được connect sẵn(`campfire.tscn` dòng 334–335) và _on_body_entered /_on_body_exited` (dòng 345–361) đã xử lý đúng. → Bỏ polling, dùng Event-driven |
| B2 | Dòng 129–130 vs 302–306 | Cao | Auto-save xung đột save thủ công: SaveManager.save_at_ campfire(self) tự động lưu 1 slot khi ngồi, đồng thời menu lại cho save theo slot save_at_campfire(self, slot) → cần làm rõ/loại bỏ 1 cơ chế |
| B3 | Dòng 132–139 | Thấp | Code thừa: cinematic_camera.global_position = global_position gán 2 lần (134 & 137), `make_current()` gọi 2 lần (136 & 139) |
| B4 | Dòng 122 | Thấp | var fixed_distance = 60.0ch magic number → chuyển thành `@export` |
| B5 | Dòng 233–241 | TB | _show_saved_flash() dùng await tween.finished rồi hide() gọi liên tiếp sẽ chồng coroutine và hide label sai thời điểm → lưu tham chiếu tween và kill() tween cũ |
| B6 | Dòng 32 vs 72 | Thấp | _player khai báo CharacterBody2D nhưng lại check not _player is Node2D → không nhất quán (dùng duck-typing) |

- C1–C3: vấn đề phạm vi toàn project

| Mã | Vị trí | Mức | Nội dung cần sửa |
| --- | --- | --- | --- |
| C1 | playable_adel.gd / adel.tscn | Cao | Player KHÔNG được add_to_group("Player") ở bất kỳ đâu → vòng lặp get_tree().get_nodes_in_group("Player") trong campfire.gd:189–194 luôn trả về rỗng (vô tác dụng), buộc phải chạy DFS. → Thêm group cho Player, hoặc bỏ hẳn nhánh group |
| C2 | scenes/Item/interact_item.gd:23 | Cao | Dùng event.is_action_pressed("Interact") (chữ I HOA), nhưng project.godot (dòng 67) chỉ định nghĩa interact → action không tồn tại, sẽ báo lỗi và input không chạy. (Trong khi playable_ adel.gd:97, campfire.gd:90, collectible_ item_prefab.gd:44 đều dùng lowercase đúng). → Sửa thành "interact" |
| C3 | PROJECT_SUMMARY.txt | Thấp | Là snapshot cũ, chứa `table_to_dodge` (thiếu chữ `a`) và dòng `table_to_dodge = true` không thụt lề → không dùng làm căn cứ review; nên cập nhật/xóa |

- D1: vấn đề kiến trúc trong ui.gd

| Mã | Vị trí | Mức | Nội dung cần sửa |
| --- | --- | --- | --- |
| D1 | ui.gd | Cao (kiến trúc) | God Object, vi phạm MVC: UI đang nắm hp, max_hp, stamina, bleeding_level, fracture_level, ngưỡng stagger (STAGGER_ THRESHOLD_FRACS), hàm apply_damage() và _process_bleeding() → tách thành StatsComponent (Model) riêng biệt để tái sử dụng cho Enemy/Boss |

Audit gốc xác định A15 là vấn đề God Class + Monolithic FSM, A16 là vấn đề hiệu năng Object Pooling, A17 là coupling bằng chuỗi method name.

# PRIORITY BAN ĐẦU

Phase 1 Bug nhanh / rủi ro thấp

A1 A2 A6 A7 A9 A11

B3 B4

C2

Phase 2 Behavior / UX / Performance

A3 A4 A5 A8 A12 A14

B1 B2 B5

C1

Phase 3  Architecture

- A15 — HFSM / Component

- A16 — Object Pooling

- A17 — decoupling signal/group

- D1 — StatsComponent

- C3

# NHỮNG TASK ĐÃ HOÀN THÀNH

A1 A2 A4 A6 A7 A9 A10 A11 A12 A14 A16 A17

B1 B2 B3 B4 B5 B6

D1

# CÁC TASK A — playable_adel.gd

| Task | Nội dung |
| --- | --- |
| A1 | " jump_start" → "jump_start" |
| A2 | Xóa unreachable/dead code trong _find_hud() |
| A3 | Xử lý xung đột input interact và guard animation |
| A4 | Sửa ghost trail interval/duration |
| A5 | Giữ đà lunge khi attack |
| A6 | Xóa comment rác |
| A7 | Xóa comment signal trùng |
| A8 | Cache _find_hud() thay vì DFS mỗi lần |
| A9 | Bỏ _world_position không dùng trong enter_rest() |
| A10 | Gộp logic is_stunned / is_touched_enemy bị lặp |
| A11 | CONNECT_ONE_SHOT cho combo reset timer |
| A12 | Guard is_instance_valid() sau await trong dash |
| A13 | Magic numbers → constants |
| A14 | Hardcode damage + thống nhất enemy detection |
| A15 | God Class / Monolithic FSM → HFSM + Component |
| A16 | Ghost trail → Object Pool |
| A17 | Giảm coupling method-name strings với campfire |

# CÁC TASK B — campfire.gd

| Task | Nội dung |
| --- | --- |
| B1 | Bỏ polling DFS Scene Tree mỗi physics frame |
| B2 | Làm rõ auto-save vs manual save |
| B3 | Xóa camera assignment trùng |
| B4 | fixed_distance → exported rest_offset |
| B5 | Quản lý tween bằng member + kill() tween cũ |
| B6 | Group-only + cast CharacterBody2D thống nhất |

# CÁC TASK C — TOÀN PROJECT

C1: Player không được add_to_group("Player"), khiến logic group trong campfire không hoạt động và buộc phải fallback sang DFS.

C2: interact_item.gd dùng: "Interact" trong khi InputMap dùng: "interact"

C3: PROJECT_SUMMARY.txt là snapshot cũ, chứa thông tin stale như table_to_dodge.

Audit gốc xác nhận ba vấn đề này.

Quan hệ C1 ↔ A17

C1 và A17 có liên quan trực tiếp:

- C1 phát hiện thiếu Player group.

- A17 chuyển campfire sang cơ chế group/direct call.

Vì vậy không nên mặc định coi C1 là task độc lập nếu A17 đã giải quyết nó gián tiếp.

# D1 — STATS COMPONENT

Vấn đề ban đầu

ui.gd là một God Object:UI, HP, stamina, flask, bleeding, fracture, stagger, damage, healing, gameplay state, đều nằm chung.

# D1 — KIẾN TRÚC THỰC TẾ

Tạo: scenes/UI/stats_component.gd với:

extends RefCounted

class_name StatsComponent

Quan trọng:

StatsComponent hiện tại không phải Godot Node.

Nó là một RefCounted model/state component.

Do đó:

D1 chưa phải toàn bộ Component-based + HFSM architecture của đề tài.

D1 là nền tảng refactor để sau đó tiến tới kiến trúc Component-based + HFSM.

# D1 — CÁC GIAI ĐOẠN ĐÃ HOÀN THÀNH

D1.1

Tạo StatsComponent, Đưa vào:HP, Max HP, stamina, flask, Bleeding, Fracture, stagger state, stagger lock, bleeding timer, constants, stat logic.

D1.2

Wire vào ui.gd, ui.gd sử dụng facade properties để giữ public API.

Ví dụ về mặt kiến trúc:

playable_adel.gd  ui.gd  StatsComponent

Caller cũ không cần biết state đã được chuyển vào đâu.

D1.3a

Di chuyển:bleed timer, multiplier getters, debuff queries, stamina logic, flask-related state helpers, buff/debuff state sang component.

D1.3b

Tách model logic khỏi UI side effects. StatsComponent trả về outcome dictionary.

Ví dụ: damage_taken, died, flash_red, staggered, stagger_tier, floor_hp,...

ui.gd chịu trách nhiệm:sync UI, emit public signals, VFX, combat state, respawn.

D1.3c

Audit:Signals, Methods, state variables, constants, callers, dead code.

Kết quả:

- component không còn signal;

- public signals giữ ở ui.gd;

- state source of truth nằm trong component;

- dead methods/constants được loại bỏ.

D1.3d

Final integration/regression.

Đã kiểm tra:damage/stagger, flask, bleeding, stamina, save, progress, safe zone, HUD, integration points.

HUD headless validation thành công.

# D1 — PUBLIC API COMPATIBILITY

Đây là điểm quan trọng.

Các caller như:

- playable_adel.gd

- save_manager.gd

- player_progress.gd

- safe_zone.gd

vẫn có thể sử dụng API của ui.gd.

Ví dụ: hud.hp, hud.apply_damage(), hud.heal_to_full(),...

ui.gd hoạt động như một facade/compatibility layer. Mục tiêu là tránh biến D1 thành refactor toàn project cùng lúc.

# D1 — SIGNAL ARCHITECTURE

Public signals vẫn nằm trong ui.gd: signal stagger_triggered(tier: int, floor_hp: int)

signal stagger_debuff_applied(debuff_id: String, level: int)

StatsComponent: không emit signal, không connect signal, trả outcome.

ui.gd: nhận outcome → sync state → emit signal → xử lý UI/gameplay side effects.

Đây là quyết định kiến trúc có chủ đích.

# D1 — ĐÃ HOÀN THIỆN 100%

Đã thực hiện:Godot headless import/check, HUD smoke test, integration validation, caller audit, public API audit, source-of-truth audit, signal audit, constants/dead code audit, Git status.

Kết quả cuối D1: Working tree clean.

D1 được hoàn thành qua các checkpoint/commit riêng trong quá trình refactor.

# A15 — TASK KIẾN TRÚC LỚN

A15 là refactor chính của: scenes/adel/playable_adel.gd

Audit gốc xác định: playable_adel.gd là God Class / Monolithic FSM với rất nhiều state flags.

Nhóm cần hướng tới:

Locomotion: tách horizontal movement, vertical physics, jump

Combat: tách: combo, jump attack, stagger, combat behavior

Các thành phần liên quan khác Có thể bao gồm: DamageReceiver, AnimationController, GhostTrail

nhưng không tự mở rộng scope nếu task cụ thể chưa yêu cầu.

Locomotion

Combat

Mục tiêu cuối:

playable_adel.gd  Actor / Container

playable_adel.gd trở thành actor/container mỏng hơn và điều phối component.

# CÁCH HIỂU ĐÚNG VỀ D1 VÀ A15

Không được nói: “D1 đã hoàn thành Component-based + HFSM.”

Cách nói chính xác: D1 hoàn thành việc tách Stats/State Management khỏi ui.gd thành StatsComponent, tạo nền tảng cho kiến trúc Component-based + HFSM.

Còn: A15 là refactor chính nhằm tách playable_adel.gd theo hướng HFSM/Component.

Điều này quan trọng đối với báo cáo NCKH.

# WORKFLOW VỚI CLINE

Cline được dùng như technical coding agent.

Nguyên tắc: Một task = một scope rõ ràng

Không nên giao: “Refactor toàn bộ player.”

Nên giao: “A15.1 chỉ tách locomotion.”

Plan → Act

Đối với refactor lớn:

- Cline đọc code.

- Phân tích.

- Nêu kế hoạch.

- Chỉ sau khi xác nhận mới chỉnh sửa.

Không cho phép tự mở rộng scope

Prompt nên khóa:

Chỉ sửa các file được liệt kê.

Không tự refactor ngoài scope.

Không sửa behavior không liên quan.

Không chuyển sang task khác.

Sau khi xong phải báo cáo file thay đổi.

Validation bắt buộc

Sau task:

- Git diff

- GDScript parse/check

- headless/import nếu phù hợp

- test liên quan

- report file changed

- report unexpected issue

# QUY TẮC KHI TIẾP TỤC REFactor

Đặc biệt với A15:

| Không được: | Phải: |
| --- | --- |
| - reset/restore/checkout làm mất thay đổi - xóa code chỉ vì “trông không dùng” khi - chưa audit caller - đổi public API hàng loạt - sửa unrelated files - tự triển khai task tiếp theo - kết luận behavior được bảo toàn chỉ vì code compile. | - preserve behavior - audit caller - preserve public API khi chưa có yêu cầu đổi - test sau từng subphase - commit checkpoint - ghi lại thay đổi. |

# NGUYÊN TẮC NGUỒN THÔNG TIN

Khi có mâu thuẫn giữa các nguồn:

Code/commit thực tế → technical report → Cline audit/report → context giải thích

Không được lấy một câu mô tả cũ của Cline làm bằng chứng rằng code hiện tại vẫn giống như vậy, đặc biệt:

Audit nói “cần sửa” ≠ chắc chắn đã sửa.

Muốn xác nhận implementation phải kiểm tra:

- code;

- diff;

- commit;

- hoặc report implementation có đủ bằng chứng.

# TRẠNG THÁI BÀN GIAO

D1 đã hoàn thành và là nền tảng;

A15 là bước kiến trúc lớn tiếp theo, nhưng không được coi là cùng một task với D1 và không được triển khai kiểu “refactor một lần toàn bộ playable_adel.gd”.